Приложение 5

к Методической инструкции по мониторингу

стратегических и программных документов

Оперативная отчетность о реализации стратегического плана государственного органа

ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Акмолинской области»

(наименование государственного органа - разработчика)

на 2012 год,

( плановый период)

утвержденного постановлением акимата Акмолинской области

(наименование правового либо нормативного правового акта, которым утвержден стратегический план государственного органа)

от «24» января 2012 года № А-1/28

Период отчета: за  2012 год

Достижение целей, задач, целевых индикаторов,

мероприятий и показателей результатов

Стратегическое направление 1. «Развитие транспортной инфраструктуры Акмолинской области»

Цель 1.1. Развитие транспортно-коммуникационного комплекса, способного в полном объеме удовлетворять потребности экономики и населения в транспортных услугах.

| Наименование целевого индикатора, задачи и показателей прямых результатов с указанием окончательного срока (периода) достижения | Источник информации | единица измерения | Отчетный период | Причины не достижения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Целевой индикатор |  |  |  |  |  |
| 1. Удельный вес автомобильных дорог местного значения находятся в хорошем и удовлетворительном состоянии 70% | Мониторинг технико-эксплуатационного состояния автомобильных дорог согласно ПР РК 218-19-01 ПР РК 218-27-03 | % | 54 | 54 |  |
| Задача 1.1.1. Восстановление и совершенствование транспортной инфраструктуры |
| ППР: |  |  |  |  |  |
| 1.Строительство и реконструкция 52,8 км автомобильных дорог | Акт государственной приемочной комиссии | км | 5,3 | 5,3 |  |
| 2. Ввод в эксплуатацию 3 объектов строительства и реконструкции на автомобильных дорогах | Акт государственной приемочной комиссии | ед. | 1 | 1 |  |
| Задача 1.1.2. Обеспечение безопасности автотранспортных процессов |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог | Акт государственной приемочной комиссии | км | 30,33 | 30,4 |  |
| Средний ремонт автомобильных дорог | Акт государственной приемочной комиссии | км | 19,8 | 19,8 |  |

Стратегическое направление 2. Развитие транспортно - коммуникационного комплекса, способного в полном объеме удовлетворять потребности экономики и населения в транспортных услугах

Цель 2.1. Обеспечить население области качественными, доступными транспортными услугами.

| Наименование целевого индикатора, задачи и показателей прямых результатов с указанием окончательного срока (периода) достижения | Источник информации | единица измерения | Отчетный период | Причины не достижения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Целевой индикатор |  |  |  |  |  |
| 1. Обеспечение сокращения количества неохваченных пассажирским сообщением населенных пунктов | Статистические данные | % | 1 | 1 |  |
| Задача 2.1.1. Развитие существующей сети пассажирских маршрутов по области |
| ППР: |  |  |  |  |  |
| 1.Обеспечение регулярности автомобильных перевозок на регулярных маршрутах | Сведения автостанций, автовокзалов, соответствующих органов | % | 94 | 94 |  |
| 2. Обновление и модернизация подвижного состава транспорта | Сведения транспортных предприятий | ед. | 10 | 20 |  |
| 3. Открытие новых социально-значимых маршрутов | Мониторинг | ед. | 1 | 1 |  |
| Задача 2.1.2. Увеличение объема перевозки грузов и пассажиров автомобильным транспортом |
| 1.Перевозки грузов | Статистические данные | млн. тонн | 116,6 | 112,6 |  |
| 2. Грузооборот | Статистические данные | млрд. ткм | 4,2 | 4,4 |  |
| Перевозки пассажиров | Статистические данные | млн. человек | 1438,5 | 1482,1 |  |
| Пассажирооборот | Статистические данные | млн. пасскм | 6301,4 | 6 278,4 |  |

Анализ развития функциональных возможностей

| Наименование стратегического направления, цели и задачи государственного органа | Запланированные мероприятия по реализации стратегического направления и цели государственного органа за отчетный год | Фактическое исполнение (мероприятий, направленных на улучшение результатов деятельности госорганов, за отчетный период) | Причины неисполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Стратегическое направление 1. Развитие транспортной инфраструктуры Акмолинской области |
| Цель 1.1. Развитие транспортно-коммуникационного комплекса, способного в полном объеме удовлетворять потребности экономики и населения в транспортных услугах |
| Восстановление и совершенствование транспортной инфраструктуры | Строительство и реконструкция автомобильных дорог и улиц городов и населенных пунктов | Исполнено |  |
| Обеспечение безопасности автотранспортных процессов | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог | Исполнено |  |
| Стратегическое направление 2. Развитие транспортно-коммуникационного комплекса, способного в полном объеме удовлетворять потребности экономики и населения в транспортных услугах |
| Цель 2.1. Обеспечение население области качественными, доступными транспортными услугами. |
| Развитие существующей сети пассажирских маршрутов по области. | Повышение качества контроля, соблюдение бюджетного законодательства и формирование системы внутреннего контроля | Исполнено |  |
| Увеличение объема перевозки грузов и пассажиров автомобильным транспортом | Субсидирование пассажирских перевозок, введение мониторинга по охвату населенных пунктов пассажирскими перевозками | Исполнено |  |

Анализ межведомственного взаимодействия

| Показатели задач, для достижения которых требуется межведомственное взаимодействие | Государственный орган, с которым осуществляется межведомственное взаимодействие | Запланированные меры, осуществляемые госорганами, по достижению показателей задач | Фактическое исполнение меры, осуществляемых госорганами, по достижению показателей задач за отчетный период | Причины недостижения целей, задач и показателей задач за отчетный период |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Стратегическое направление 1. Развитие транспортной инфраструктуры Акмолинской области |
| Стратегическое направление 2. Развитие транспортно-коммуникационного комплекса, способного в полном объеме удовлетворять потребности экономики и населения в транспортных услугах |
| Строительство и реконструкция автомобильных дорог и улиц городов и населенных пунктов, ввод с эксплуатацию | Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан, управление экономики и бюджетного планирования, акиматы городов и районов | Слаженное взаимодействие государственных органов в достижении поставленной задачи | Исполнено |  |
| Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог | Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан, управление экономики и бюджетного планирования, управление дорожной полиции, акиматы городов и районов | Слаженное взаимодействие государственных органов в достижении поставленной задачи | Исполнено |  |
| Развитие существующей сети пассажирских маршрутов по области. | ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Акмолинской области» Акимы городов и районов | Проведение конкурсов по организации пассажирских перевозок | 1 конкурс 06.06.2012г. |  |
| Увеличение объема перевозки грузов и пассажиров автомобильным транспортом | ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Акмолинской области» | Планирование и выделение финансовых средств для субсидирование социально значимых пассажирских перевозок, Организация пассажирских перевозок и проведение конкурсов по определению перевозчиков | Исполнено | Отсутствие денежных средств и предложений |

Анализ управления внешними рисками

| Наименование возможного риска | Возможные последствия в случае непринятия мер по управлению рисками | Запланированные мероприятия по управлению рисками | Фактическое исполнение мероприятий по управлению рисками | Причины неисполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| Внешние риски |
| Макроэкономические | Снижение уровня достигаемого результата | Создание условий для развития рыночных процессов в транспортной отрасли | Исполнено |  |
| Ценовые | Снижение уровня достигаемого результата | Внедрение энергосберегающих технологий и повышение экономичности дорожно-ремонтных работ | Исполнено |  |
| Законодательные | Снижение уровня достигаемого результата | Открытость нормотворческой деятельности, взаимодействие с госорганами, общественность, Парламентом РК | Исполнено |  |
| Техногенные и экологические | Снижение уровня достигаемого результата | Внедрение передовых технических и экологических регламентов, стандартов, модернизация транспортных активов | Исполнено |  |
| Внутренние риски |
| Кадровые | Дефицит кадрового потенциала отраслевого направления | Взаимодействие с учебными заведениями по востребованным профессиям, обеспечение благоприятных условий труда | Исполнено |  |

Анализ бюджетных программ

001-«Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области транспорта и коммуникаций»

(код и наименование бюджетной программы (с указанием кодов и наименования бюджетных подпрограмм при их наличии)

| Показатели бюджетной программы | Наименование показателя | Ед. изм. | Отчетный период | Фактическое исполнение за отчетный год планового периода | Причины не достижения результатов/неосвоение бюджетных средств |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| наименование бюджетной программы | 001-Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области транспорта и коммуникаций |
| вид бюджетной программы |  |
| наименование показателей бюджетной программы |  |  |  |  |  |  |
| показатели прямого результата | Содержание аппарата Управления, обеспечивающих реализацию государственной политики в области транспорта и коммуникаций | ед. | 15 | 15 |  |  |
| показатели качества | Повышение квалификации государственных служащих | ед. | 2 | 2 |  |  |
| объем бюджетных расходов | всего по программе | тыс. тг. | тыс.тг. | 42691 | 42691 |  |  |

002- «Развитие транспортной инфраструктуры»

(код и наименование бюджетной программы (с указанием кодов и наименования бюджетных подпрограмм при их наличии)

(тыс.тенге)

| Показатели бюджетной программы | Наименование показателя | Ед. изм. | Отчетный период | Фактическое исполнение за отчетный год планового периода | Причины не достижения результатов/неосвоение бюджетных средств |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| наименование бюджетной программы | 002—Развитие транспортной инфраструктуры |
| вид бюджетной программы |  |
| наименование показателей бюджетной программы |  |  |  |  |  |  |
| показатели прямого результата | Реконструкция и строительство автомобильных дорог областного значения | км | 5,3 | 5,3 |  |  |
|  | Разработка проектно-сметной документации по проекту: «Реконструкция участка автодороги «Жалтыр-Макинск» | шт. | 1 | 1 |  |  |
| показатели эффективности | Обеспечение эффективности использования бюджетных средств путем проведения контроля за качеством ремонта и содержания дорог в соответствии с действующими нормами | % | 100 | 100 |  |  |
| объем бюджетных расходов | всего по программе |  | тыс.тг | 515 000,0 | 507 300,0 |  |  |
|  | в том числе: по подпрограмме | 011 За счет трансфертов из республиканского бюджета | тыс. тг. | 500 000,0 | 500 000,0 |  |  |
|  | по подпрограмме | 015 За счет средств из местного бюджета | тыс. тг. | 7 300,0 | 7 300,0 |  |  |

003-«Обеспечение функционирования автомобильных дорог»

(код и наименование бюджетной программы (с указанием кодов и наименования бюджетных подпрограмм при их наличии)

(тыс.тенге)

| Показатели бюджетной программы | Наименование показателя | Ед. изм. | Отчетный период | Фактическое исполнение за отчетный год планового периода | Причины не достижения результатов/неосвоение бюджетных средств |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| наименование бюджетной программы | 003- Обеспечение функционирования автомобильных дорог |
| вид бюджетной программы |  |
| наименование показателей бюджетной программы |  |  |  |  |  |  |
| показатели прямого результата | Мероприятия по ликвидации последствий паводка на автодорогах областного значения (ремонт ВПУ) | шт. | 1 | 1 |  |  |
|  | Проведение ремонтно-дорожных работ на автомобильных дорогах местного значения, в т.ч.: |  |  |  |  |  |
|  | 011 За счет трансфертов из республиканского бюджета | км | 21,73 | 21,73 |  |  |
|  | 015 За счет средств из местного бюджета | км | 28,4 | 28,5 |  |  |
| показатели эффективности | Создание надлежащих условий для достижения эффективного выполнения функций управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Акмолинской области | % | 100 | 100 |  |  |
| объем бюджетных расходов | всего по программе |  | тыс.тг | 2 516 952,0 | 2 516 952,0 |  |  |
|  | в том числе: по подпрограмме | 011 За счет трансфертов из республиканского бюджета | тыс. тг. | 1 574 671,0 | 1 574 671,0 |  |  |
|  | по подпрограмме | 015 За счет средств из местного бюджета | тыс. тг. | 942 281,0 | 942 281,0 |  |  |

007-«Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие транспортной инфраструктуры»

(код и наименование бюджетной программы (с указанием кодов и наименования бюджетных подпрограмм при их наличии)

(тыс.тенге)

| Показатели бюджетной программы | Наименование показателя | Ед. изм. | Отчетный период | Фактическое исполнение за отчетный год планового периода | Причины не достижения результатов/неосвоение бюджетных средств |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| наименование бюджетной программы | 007- Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие транспортной инфраструктуры |
| вид бюджетной программы |  |
| наименование показателей бюджетной программы |  |  |  |  |  |  |
| показатели прямого результата | Реконструкция и строительство автомобильных дорог областного значения | тыс. тг. | 472 222,0 | 472 222,0 |  |  |
| объем бюджетных расходов | всего по программе |  | ттыс. тг. | 472 222,0 | 472 222,0 |  |  |

021-«Целевые текущие трансферты областным бюджетам на развитие сельских населенных пунктов в рамках программы занятости 2020 »

(код и наименование бюджетной программы (с указанием кодов и наименования бюджетных подпрограмм при их наличии)

(тыс.тенге)

| Показатели бюджетной программы | Наименование показателя | Ед. изм. | Отчетный период | Фактическое исполнение за отчетный год планового периода | Причины не достижения результатов/неосвоение бюджетных средств |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| наименование бюджетной программы | 021- Целевые текущие трансферты областным бюджетам на развитие сельских населенных пунктов в рамках программы занятости 2020 |
| вид бюджетной программы |  |
| наименование показателей бюджетной программы |  |  |  |  |  |  |
| объем бюджетных расходов | всего по программе | Текущий ремонт автомобильных дорог | тыс.тг | 66 004,0 | 65 480,9 |  |  |

006-«Создание информационных систем»

(код и наименование бюджетной программы (с указанием кодов и наименования бюджетных подпрограмм при их наличии)

(тыс.тенге)

| Показатели бюджетной программы | Наименование показателя | Ед. изм. | Отчетный период | Фактическое исполнение за отчетный год планового периода | Причины не достижения результатов/неосвоение бюджетных средств |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| наименование бюджетной программы | 006-«Создание информационных систем» |
| вид бюджетной программы |  |
| наименование показателей бюджетной программы | Приобретение нематериальных активов | тыс. тенге | 0 | 0 |  |  |
| объем бюджетных расходов | всего по программе |  | тыс.тг | 0 | 0 |  |  |

008-«Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения (улиц города) и улиц населенных пунктов»

(код и наименование бюджетной программы (с указанием кодов и наименования бюджетных подпрограмм при их наличии)

(тыс.тенге)

| Показатели бюджетной программы | Наименование показателя | Ед. изм. | Отчетный период | Фактическое исполнение за отчетный год планового периода | Причины не достижения результатов/неосвоение бюджетных средств |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| наименование бюджетной программы | 008-«Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения (улиц города) и улиц населенных пунктов» |
| вид бюджетной программы |  |
| наименование показателей бюджетной программы |  |  |  |  |  |  |
| показатели прямого результата | Проведение ремонтно-дорожных работ на автомобильных дорогах местного значения | км | 49,5 | 49,5 |  |  |
| показатели эффективности | Создание надлежащих условий для достижения эффективного выполнения функций управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Акмолинской области | % | 100 | 100 |  |  |
| объем бюджетных расходов | всего по программе |  | тыс.тг | 2 230 712,0 | 2 230 712,0 |  |  |

011-«Капитальные расходы государственных органов»

(код и наименование бюджетной программы (с указанием кодов и наименования бюджетных подпрограмм при их наличии)

(тыс.тенге)

| Показатели бюджетной программы | Наименование показателя | Ед. изм. | Отчетный период | Фактическое исполнение за отчетный год планового периода | Причины не достижения результатов/неосвоение бюджетных средств |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| наименование бюджетной программы | 011-«Капитальные расходы государственных органов» |
| вид бюджетной программы |  |
| наименование показателей бюджетной программы | Приобретения: автомашина, сервер, компьютерная техника |  |  |  |  |  |
| показатели эффективности | Создание надлежащих условий для достижения эффективного выполнения функций управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Акмолинской области | % | 100 | 100 |  |  |
| объем бюджетных расходов | всего по программе |  | тыс.тг | 3 766,0 | 3 766,0 |  |  |

108-«Разработка или корректировка технико-экономического обоснования местных бюджетных инвестиционных проектов и концессионных проектов и проведение его экспертизы, консультативное сопровождение концессионных проектов»

(код и наименование бюджетной программы (с указанием кодов и наименования бюджетных подпрограмм при их наличии)

(тыс.тенге)

| Показатели бюджетной программы | Наименование показателя | Ед. изм. | Отчетный период | Фактическое исполнение за отчетный год планового периода | Причины не достижения результатов/неосвоение бюджетных средств |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| наименование бюджетной программы | 108-«Разработка или корректировка технико-экономического обоснования местных бюджетных инвестиционных проектов и концессионных проектов и проведение его экспертизы, консультативное сопровождение концессионных проектов» |
| вид бюджетной программы |  |
| наименование показателей бюджетной программы | Разработка технико-экономического обоснования | проект | 1 | 1 |  |  |
| показатели эффективности | Создание надлежащих условий для достижения эффективного выполнения функций управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Акмолинской области | % | 100 | 100 |  |  |
| объем бюджетных расходов | всего по программе |  | тыс.тг | 2 500,0 | 2 500,0 |  |  |

113-«Целевые текущие трансферты из местных бюджетов»

(код и наименование бюджетной программы (с указанием кодов и наименования бюджетных подпрограмм при их наличии)

(тыс.тенге)

| Показатели бюджетной программы | Наименование показателя | Ед. изм. | Отчетный период | Фактическое исполнение за отчетный год планового периода | Причины не достижения результатов/неосвоение бюджетных средств |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| наименование бюджетной программы | 113-«Целевые текущие трансферты из местных бюджетов» |
| вид бюджетной программы |  |
| наименование показателей бюджетной программы |  |  |  |  |  |  |
| показатели прямого результата | Разработка ПСД | проект | 14 | 11 |  |  |
|  | Проведение ремонтно-дорожных работ на автомобильных дорогах местного значения | км | 24,6 | 24,6 |  |  |
| показатели эффективности | Создание надлежащих условий для достижения эффективного выполнения функций управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Акмолинской области | % | 100 | 100 |  |  |
| объем бюджетных расходов | всего по программе |  | тыс.тг | 1 318 449,8 | 1 318 449,8 |  |  |

И.о.начальника    Управления                                                                         Ж. Бакишев